CogniTrace — Sprint 1 Daily Scrum Notları (Takım 307)

Daily Scrum toplantıları WhatsApp üzerinden yazılı olarak yapılmıştır. Her üye üç soruyu yanıtlar: Dün ne yaptım? / Bugün ne yapacağım? / Önümde engel var mı?

20.06.2026

Gökhan (PO):

Proje fikri alternatiflerini derledi (Fikir A: literatür/bilgi grafiği, Fikir C: erişilebilirlik ajanı); yarın karar toplantısı planlandı.

Tuana (SM):

WhatsApp grubunu kurdu; ekip bilgileri formu için iletişim sorumlusu bilgilerini topladı. Engel yok.

Buğrahan:

Fikir A'nın teknik gereksinimlerini araştırdı; veri ihtiyacının yüksek olduğunu raporladı.

Mustafa:

Multimodal LLM'lerin ekran görüntüsü analiz yeteneğini araştırdı; Fikir C'nin teknik olarak yapılabilir olduğunu paylaştı.

Şükran:

Erişilebilirlik alanını araştırdı (WCAG, disleksi ve renk körlüğü istatistikleri); sosyal fayda argümanlarını derledi.

21.06.2026

Gökhan (PO):

Karar: Fikir C (Bilişsel Yük ve Erişilebilirlik Analiz Ajanı) seçildi; fikir form üzerinden akademiye bildirildi.

Tuana (SM):

Scrum rolleri netleştirildi (PO: Gökhan, SM: Tuana); daily scrum'ın her akşam yazılı yapılmasına karar verildi.

Buğrahan:

Fikir A 'rejected' olarak backlog'a işlendi; arayüz teknolojilerini incelemeye başladı.

Mustafa:

LLM seçeneklerini karşılaştırdı (Gemini ücretsiz katman vs. lokal VLM); Gemini ile başlanması kabul edildi.

Şükran:

Persona adaylarını listeledi: disleksi, renk körlüğü, DEHB, düşük görme.

24.06.2026

Gökhan (PO):

Ürün açıklaması ve hedef kitle taslağını yazdı. Engel yok.

Tuana (SM):

Miro board'u açtı ve ekiple paylaştı; Kanban + burndown şablonu yerleştirildi.

Buğrahan:

Streamlit ile hızlı prototip yapılabilirliğini doğruladı; örnek uygulamaları inceledi.

Mustafa:

Literatür taramasına başladı: UXAgent ve AXNav çalışmalarını inceledi.

Şükran:

W3C COGA rehberini okumaya başladı; persona kuralları için not çıkardı.

27.06.2026

Gökhan (PO):

Literatür bulgularını gözden geçirdi; özgünlük argümanı netleşti: birebir rakip ürün yok.

Tuana (SM):

Görev durumlarını topladı, sprint kapsamını takip etti. Engel yok.

Buğrahan:

Arayüz akışını taslakladı (görsel yükleme → persona seçimi → sonuç kartları).

Mustafa:

Mevcut araçları (axe-core, WAVE, Lighthouse) inceledi; kural tabanlı araçların bilişsel yükü ölçmediğini raporladı.

Şükran:

BDA disleksi stil rehberinden persona denetim maddelerini çıkardı.

30.06.2026

Gökhan (PO):

Product backlog story'lerini yazdı; 4 epic'lik yapı kuruldu.

Tuana (SM):

Story puanlama turu yapıldı; Sprint 1 hedefi 90 SP olarak belirlendi (toplam 300).

Buğrahan:

Renk körlüğü simülasyonu için matris dönüşümü yaklaşımını araştırdı.

Mustafa:

Literatür taraması dokümanını tamamladı (docs/literatur-taramasi.md).

Şükran:

Dört persona promptunun ilk taslaklarını yazdı.

02.07.2026

Gökhan (PO):

README ürün bölümlerini gözden geçirdi. Engel yok.

Tuana (SM):

Ekipten Gemini API anahtarlarını almalarını istedi (AI Studio yönlendirmesi yapıldı).

Buğrahan:

Streamlit arayüz iskeleti üzerinde çalıştı (kenar çubuğu + sonuç alanı).

Mustafa:

GitHub reposunu Scrum template düzeninde kurdu; ilk commit ve push yapıldı.

Şükran:

Test için örnek web sitesi ekran görüntülerini toplamaya başladı.

04.07.2026

Gökhan (PO):

Ürün ismi oylaması sonuçlandı: CogniTrace; README güncellendi.

Tuana (SM):

Miro kartlarının girilmesini koordine etti; eksik atamaları takip etti.

Buğrahan:

Arayüzdeki isimlendirme CogniTrace olarak güncellendi.

Mustafa:

Prototip lokalde çalıştırıldı; Gemini bağlantı hatası alındı. Engel: 'client has been closed' hatası — çözüm araştırılıyor.

Şükran:

Persona promptları kod tarafına işlendi (personas.py gözden geçirildi).

05.07.2026

Gökhan (PO):

Sprint Review gerçekleştirildi; alınan kararlar README'ye işlendi.

Tuana (SM):

Sprint Retrospective'i yönetti; kararlar not edildi, Sprint 2 planlama daveti atıldı.

Buğrahan:

Ürün ekran görüntüleri (productss1-3) alındı ve repoya eklendi.

Mustafa:

Gemini istemci hatası düzeltildi (istemci tek sefer oluşturuluyor); analiz başarıyla çalıştı — engel kapandı.

Şükran:

Miro board son haline getirildi; board görüntüleri (backlog1-3) eklendi.

Ek: WhatsApp konuşma ekran görüntüleri