CogniTrace — Sprint 3 Daily Scrum Notları (Takım 307)

Daily Scrum toplantıları WhatsApp üzerinden yazılı yapılmıştır. Her üye: Dün ne yaptım? / Bugün ne yapacağım? / Engel var mı?

21.07.2026

Gökhan (PO):

Sprint 3 planlamasını yönetti; 100 SP hedef (deploy, video, rapor, hafıza) ve keskin görev dağılımı kararlaştırıldı.

Tuana (SM):

Retro kararı gereği ilk gün tam kadro teknik senkronizasyon toplantısı koordine edildi; Sprint 3 board'u kuruldu.

Mustafa:

Deploy seçeneklerini araştırdı (Streamlit Cloud gereksinimleri, bulut Chromium ihtiyacı).

Şükran:

Tanıtım videosu için içerik başlıklarını taslakladı.

23.07.2026

Gökhan (PO):

Dogfooding planı yapıldı: arayüzün kendi analizimizden geçirilmesi.

Tuana (SM):

Ajan hafızası (4.8) tasarımına başladı: galeri kayıtlarının karşılaştırma girdisi olarak kullanılması.

Video senaryosu için demo akışını belirledi.

Mustafa:

Sprint 2'den sarkan README görsel düzeltmelerini tamamladı.

Şükran:

Sprint 3 ekran görüntüsü setini planladı.

25.07.2026

Gökhan (PO):

Proje dokümanlarını gözden geçirdi. Engel yok.

Tuana (SM):

Paralel persona analizi için ThreadPoolExecutor denemelerine başladı.

Video çekim ortamını ve anlatım dilini hazırladı.

Mustafa:

Skor tutarlılık testi yaklaşımını araştırdı.

Şükran:

PDF görsel çıktı hatalarını inceledi.

27.07.2026

Gökhan (PO):

Gelişim Analitiği sayfası kapsamı netleştirildi (trend grafikleri).

Tuana (SM):

Ajan hafızası entegrasyonunu kodladı; koordinatöre geçmiş rapor karşılaştırması eklendi.

Video senaryo taslağını ekiple paylaştı.

Mustafa:

CSS kod önerisi özelliğinin kapsamını belirledi.

Şükran:

Analitik sayfası için grafik tasarım önerileri verdi.

29.07.2026

Gökhan (PO):

Yeni özellikleri ürün açıklamasıyla tutarlılık açısından gözden geçirdi.

Tuana (SM):

Büyük güncelleme push'landı: paralel analiz (~%55 hızlanma), ajan hafızası + gelişim yorumu, Gelişim Analitiği sayfası, PDF Türkçe düzeltmeleri, pydantic şema doğrulaması, Playwright try-finally güvencesi; 4 ekran görüntüsü ve README güncellemesi.

Uygulamanın son halini video çekimi için inceledi.

Mustafa:

Push'lanan değişikliklerin kod incelemesini planladı.

Şükran:

Yeni sayfanın tasarım tutarlılığını kontrol etti.

30.07.2026

Gökhan (PO):

README Ürün Özellikleri bölümü 11 maddelik güncel setle yenilendi.

Tuana (SM):

29.07 değişikliklerinin doğrulanmasına destek verdi; deploy için repo sahibi hesabı planı devreye alındı.

Video senaryosu üzerinde çalıştı.

Mustafa:

Geri bildirim formu, CSS kod önerileri ve tutarlılık test aracı eklendi; işaretli görüntü tekrar hatası düzeltildi; Dockerfile + Chrome eklentisi fizibilite raporu yazıldı; deploy hazırlığı tamamlandı (kök bağımlılıklar, packages.txt, no-sandbox yaması). Engel: Streamlit Cloud'un repo Admin şartı — çözüm: sahip hesabından / fork'tan deploy.

Şükran:

Sprint 3 kanıt ekran görüntülerini topladı.

31.07.2026

Gökhan (PO):

Dogfooding gerçekleştirilecek; sonuç sunuma eklenecek.

Tuana (SM):

Deploy canlıya alınacak; canlı ortamda URL modu ve PDF testi yapılacak.

Tanıtım videosu çekilecek (canlı uygulama üzerinden).

Mustafa:

Canlı test desteği; hata çıkarsa düzeltme push'ları.

Şükran:

Video kurgusuna destek; ekran akışları.

01.08.2026

Gökhan (PO):

README son kontrol: canlı demo + video linkleri eklenecek.

Tuana (SM):

Sprint 3 kanıtları tamamlanacak: board görüntüleri, daily scrum belgesi.

Video YouTube'a yüklenecek, link paylaşılacak.

Mustafa:

Galeri örnekleri repoya eklenecek; son push kontrolleri.

Şükran:

Kapanış ekran görüntüleri.

02.08.2026

Gökhan (PO):

Sprint Review + Retrospective güncellenecek; README final.

Tuana (SM):

Ürün Teslim Formu doldurulacak (repo + video + canlı link).

Teslim öncesi video linki doğrulaması.

Mustafa:

Son push ve repo son durum kontrolü.

Şükran:

Teslim sonrası Top 10 sunum hazırlığı başlangıcı.

Ek: WhatsApp konuşma ekran görüntüleri: