CogniTrace — Sprint 2 Daily Scrum Notları (Takım 307)

Daily Scrum toplantıları WhatsApp üzerinden yazılı yapılmıştır. Her üye: Dün ne yaptım? / Bugün ne yapacağım? / Engel var mı?

06.07.2026

Gökhan (PO):

Sprint 2 planlama toplantısını yönetti; 134 SP'lik sprint hedefi ve epic bazlı görev dağılımı kararlaştırıldı.

Tuana (SM):

Planlama sonrası board güncellendi; akşamki soru-cevap oturumuna katılım koordine edildi.

Buğrahan:

Lig tablosu fikri için aday site kategorilerini önerdi (kamu, bankacılık, e-ticaret, haber).

Mustafa:

Sprint 2 story'lerinin teknik sıralamasını önerdi (önce koordinatör ajan, deploy Sprint 3'e alındı).

Şükran:

Logo ve arayüz tasarımı görevini üstlendi; ilk eskiz araştırmasına başladı.

08.07.2026

Gökhan (PO):

3.4 HTML/CSS kod analizinde denetlenecek yapısal kuralları listeledi (font, kontrast tanımları, satır uzunluğu).

Tuana (SM):

Ekipteki eksik Gemini API anahtarlarını takip etti; herkesin yerel kurulumunun çalıştığını doğruladı.

Buğrahan:

Lig tablosu için analiz edilecek 10 aday siteyi belirledi.

Mustafa:

Koordinatör ajanın çıktı şemasını tasarladı (gerekçeli genel skor + ortak sorunlar + eylem planı).

Şükran:

Logo için renk paleti denemeleri yaptı (mor tonları, koyu/açık zemin uyumu).

10.07.2026

Gökhan (PO):

Use-case analizi dokümanını yazmaya başladı.

Tuana (SM):

4.2 görsel işaretleme için kutu çizim yaklaşımını araştırdı (normalize koordinat + PIL).

Buğrahan:

Seçilen sitelerin ön ekran görüntülerini toplamaya başladı.

Mustafa:

URL'den otomatik ekran görüntüsü için Playwright'ı inceledi; headless Chromium yaklaşımına karar verdi.

Şükran:

Panel arayüzü için KPI kartı ve grafik yerleşimi taslağını çizdi.

12.07.2026

Gökhan (PO):

Use-case şemasını tamamladı (usecaseschema.pdf).

Tuana (SM):

Birim testi kapsamını planladı: simülasyon, koordinatör yedek modu, galeri.

Buğrahan:

Lig tablosu puanlama formatını taslakladı.

Mustafa:

axe-core entegrasyon yaklaşımını belirledi: tek tarayıcı oturumunda görüntü + HTML + kural taraması.

Şükran:

PDF rapor tasarımına başladı (reportlab, kurumsal şablon).

15.07.2026

Gökhan (PO):

Use-case analizi ve proje durumu dokümanlarını repoya ekledi (docs/).

Tuana (SM):

Merge sürecini takip etti; board'daki kartları ve atamaları güncelledi.

Buğrahan:

Engel bildirdi: lig tablosu için 2.3 URL modunu bekliyordu — push ile aynı gün çözüldü.

Mustafa:

Sprint 2 çekirdeğini tamamlayıp push'ladı: koordinatör ajan, URL'den otomatik yakalama, axe-core taraması, görsel işaretleme, örnek galerisi, 19 birim testi. Merge çakışması çözüldü.

Şükran:

PDF rapor modülünü tamamladı; premium panel bileşenlerini birleştirmeye hazırladı.

16.07.2026

Gökhan (PO):

Yeni arayüz metinlerinin ürün açıklamasıyla tutarlılığını gözden geçirdi.

Tuana (SM):

4.2 işaretleme çıktısı için test planını hazırladı.

Buğrahan:

En çok kullanılan 10 site lig tablosu için site listesini çıkarmaya başladı.

Mustafa:

Premium arayüz ile ajan altyapısını birleştirdi; sahte metrikler gerçek verilerle değiştirildi.

Şükran:

Premium panel tasarımını (logo, KPI kartları, plotly grafikleri, PDF rapor) geliştirip ekiple paylaştı — 4.3 PDF kartı Sprint 3'ten erken tamamlandı.

17.07.2026

Gökhan (PO):

Dogfooding görevi için kendi arayüzümüzün analiz planını yaptı.

Tuana (SM):

Birim testlerini ve lint kontrolünü yerelde çalıştırıp doğruladı (19 test).

Buğrahan:

İlk siteleri URL modundan geçirmeye başladı.

Mustafa:

Arayüz hataları giderildi: ikon fontu, açık temada yerleşik bileşenlerin renk uyumu, temaya duyarlı logo. Engel: yok.

Şükran:

Logo varyantları (koyu/açık tema) hazırlandı.

18.07.2026

Gökhan (PO):

Sprint Review'u yönetti; kararlar README'ye işlendi. [toplantı sonrası doldurun]

Tuana (SM):

Sprint Retrospective'i yönetti. [toplantı sonrası doldurun]

Buğrahan:

Sprint Review'a katıldı; lig tablosu ara durumunu sundu.

Mustafa:

Review'da canlı demo yaptı: URL yakalama → analiz → koordinatör raporu → PDF akışı.

Şükran:

Review'da arayüz tasarımını ve PDF raporunu sundu.

19.07.2026

Gökhan (PO):

Kapanış kontrolü: README Sprint 2 bölümü son haline getirildi.

Tuana (SM):

Sprint kapanışı: board son görüntüleri ve tüm kanıtların repoda olduğu doğrulandı.

Buğrahan:

Lig tablosunun kalan sitelerinin Sprint 3'e devri not edildi.

Mustafa:

Son kanıt görüntüleri ve galeri örnekleri push'landı.

Şükran:

Kapanış ekran görüntüleri için arayüzün son kontrolü yapıldı.

Ek: WhatsApp konuşma ekran görüntüleri